

[bookmark: _GoBack]Реестр реализуемых инвестиционных проектов муниципального района Алексеевский Самарской области на 01.01.2026 года


	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта (далее – проект) / инициатор проекта
	Срок реализации проекта, годы
	Объем инвестиций, млн. рублей
	Количество новых рабочих мест в рамках проекта, шт.
	Стадия реализации проекта

	
	
	
	Планируемый, всего
	Фактический, всего

	Фактический в отчетном году
	Планируемых к созданию, всего
	Фактически созданных, всего
	Фактически созданных в отчетном году
	

	1
	Концессионное соглашение в отношении объекта -полигон захоронения твердых бытовых отходов Алексеевского района, 1 очередь 
	2022-2031
	11,472
	5,0
	2,890

	5
	5
	0
	Исполнение




