Самарская область поступательно идет к цели: снизить в 3 раза объемы загрязненных сточных вод 

Нацпроект «Экология» стоит на страже чистоты главной водной артерии нашей области – реки Волги. Одноименный федеральный проект «Оздоровление Волги» ставит задачу снижения в три раза к уровню 2024 года объемов отводимых в реку загрязненных сточных вод.  К настоящему времени в Самарской области в эксплуатацию введены семь объектов водоотведения: в городах Сызрань, Жигулевск (2 объекта), Октябрьск, Самара, Отрадный и Похвистнево, что уже позволило существенно сократить ежегодный сброс в Волгу вредных стоков.
          Всего за период с 2019 по 2025 годы было запланировано построить или реконструировать 29 объектов водоотведения в 10 городских округах (Самара, Тольятти, Жигулевск, Отрадный, Октябрьск, Чапаевск, Кинель, Похвистнево, Новокуйбышевск и Сызрань) и четырех муниципальных районах Самарской области (Елховский, Приволжский, Нефтегорский, Безенчукский). В 2022 году введены в эксплуатацию два объекта водоотведения: в городах Похвистнево и Отрадный. С опережением завершены строительно-монтажные работы по очистным сооружениям в селе Елховка (в настоящее время ведется оформление документации для ввода объекта в эксплуатацию). Стоит отметить, в Отрадном канализационные очистные сооружения прошли реконструкцию, а в Похвистнево построен новый объект. Теперь сточные воды проходят механическую и глубокую биологическую очистку, фильтрационную доочистку и ультрафиолетовое обеззараживание. 
           В ведомстве сообщили, что в 2023 году планируется к реализации 11 объектов. Из них 9 - ввести в эксплуатацию: сети канализации в Нефтегорске, очистные сооружения в Сызрани, Новокуйбышевске, в поселках Лебедь и Усть-Кинельский г.о. Кинель, в Нефтегорске, в п. Солнечная Поляна г.о. Жигулевск, в с.Елховка и Самаре.  Два новых объекта запланированы для реализации в с. Приволжье. В результате к 2024 году объем неочищенных сточных вод, которые уже не будут поступать в Волгу, достигнет более 260 миллионов кубических метров в год.
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