Утверждена

Решением Собрания представителей

сельского поселения Летниково

от 29.01.2018 г. №80

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕТНИКОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2027 гг.

2017

Утверждена

Решением Собрания представителей

сельского поселения Летниково

от  29.01.2018г. № 80

## 1. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развитиятранспортной инфраструктуры сельского поселенияЛетниково на 2018-2028 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; Генеральный план сельского поселения Летниково; Устав сельского поселения Летниково |
| 3. | Заказчик программы | Администрация сельского поселения Летниково |
| 4. | Разработчик программы | Администрация сельского поселения Летниково |
| 5. | Цель программы | Целью программы является: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения Летниково, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. |
| 6. | Задачи программы | Основные задачи программы: - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог местного значения сельского поселения Летниково; - организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2018 - 2028 гг. |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: - областной бюджет, - местный бюджет, Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет 11200тыс. руб. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории сельского поселенияЛетниково. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселенияЛетниковов пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией сельского поселения Летниковопроводится ежегодный мониторинг. |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры поселения  - документ, устанавливающий перечень мероприятий по  проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры  местного  значения  поселения,  который предусмотрен также  государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического  развития  муниципального  образования  и  планом мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития муниципального  образования,  планом  и  программой  комплексного  социально-экономического  развития  муниципального  образования,  инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  поселения разрабатывается  и  утверждается  органами  местного самоуправления сельского поселения, на основании утвержденного в порядке,установленном  Градостроительным  Кодексом  РФ,  Генерального  плана  поселения.

Реализация  программы  должна  обеспечивать  сбалансированное,  перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с  потребностями  в  строительстве,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение    надежного  и  устойчивого  обслуживания  жителей  сельского поселения Летниково ( в дальнейшем- Поселение) транспортными услугами, снижение износа объектов  транспортной инфраструктуры  - одна из  главных проблем, решение которой  необходимо  для  повышения  качества  жизни  жителей  и  обеспечения устойчивого развития поселения.

Решение  проблемы  носит  комплексный  характер,  а  реализация мероприятий  по улучшению  качества  транспортной  инфраструктуры  возможна  только  при взаимодействии  органов  власти  всех  уровней,  а  также  концентрации  финансовых, технических и научных ресурсов.

Система  основных  мероприятий  Программы  определяет  приоритетные направления  в  сфере  дорожного  хозяйства  на  территории Поселения и  предполагает

реализацию следующих мероприятий:

1.  Мероприятия  по  содержанию  автомобильных  дорог  местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация  мероприятий  позволит  выполнять  работы  по  содержанию

автомобильных  дорог  и  искусственных  сооружений  на  них  в  соответствии  с нормативными требованиями.

2. Мероприятия  по  ремонту  автомобильных  дорог  местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация  мероприятий  позволит  сохранить  протяженность  участков

автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3.  Мероприятия  по  капитальному  ремонту  автомобильных  дорог  местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация  мероприятий  позволит  сохранить  протяженность  участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели

их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы.

Мероприятия  по  капитальному  ремонту  и  ремонту    будут  определяться  на основе результатов обследования  автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. В  ходе  реализации  Программы  содержание  мероприятий  и  их  ресурсы обеспечения  могут  быть  скорректированы  в  случае  существенно  изменившихся условий.

Корректировка  Программы  производится  на  основании  предложений Правительства  Самарской области,  администрации  сельского поселения, Собрание представителей сельского поселения.

Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат  по  мероприятиям  Программы,  механизма  ее  реализации,  состава  участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алексеевка  на 2018  - 2028 (далее по тексту Программа) подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ;

- Федерального  закона от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ» ;

-  Федерального  закона  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федерального  закона  от  08.11.2007г.  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;

-Федерального закона от 09.02.2007г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

-постановление  Правительства  Российской Федерации  от  25  декабря  2015  года  Пр-N1440  «Об  утверждении  требований  к  программам  комплексного  развития

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

-Приказа министерства  транспорта  Российской Федерации  от  16.11.2012г. №  402  «Об

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог»;

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 11 лет.  Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений  развития  сельского поселения  на  долгосрочную перспективу,  ориентирована  на  устойчивое  развитие  Поселения  и  соответствует государственной  политике  реформирования  транспортной  системы  Российской Федерации.

2.1. Основные понятия.

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

- автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для  движения  транспортных  средств  и  включающий  в  себя  земельные  участки  в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные  элементы  (дорожное  полотно,  дорожное  покрытие  и  подобные элементы)  и  дорожные  сооружения,  являющиеся  еѐ  технологической  частью,  — защитные  дорожные  сооружения,  искусственные  дорожные  сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

-  защитные  дорожные  сооружения —  сооружения,  к  которым  относятся  элементы озеленения,  имеющие  защитное  значение;  заборы;  устройства,  предназначенные  для защиты  автомобильных  дорог  от  снежных  лавин;  шумозащитные  и  ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

-  искусственные  дорожные  сооружения  —  сооружения,  предназначенные  для движения  транспортных  средств,  пешеходов  и  прогона  животных  в  местах пересечения  автомобильных  дорог  иными  автомобильными  дорогами,  водотоками, оврагами,  в местах,  которые  являются  препятствиями  для  такого  движения,  прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

-  производственные  объекты  —  сооружения,  используемые  при  капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

-  элементы  обустройства  автомобильных  дорог  —  сооружения,  к  которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования  дорожного  движения,  места  отдыха,  остановочные  пункты,  объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового  и  габаритного  контроля  транспортных  средств,  пункты  взимания  платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных  дорог  и  искусственных  дорожных  сооружений,  тротуары,  другие предназначенные  для  обеспечения  дорожного  движения,  в  том  числе  его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

-  дорожная  деятельность  —  деятельность  по  проектированию,  строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

-  владелец  автомобильных  дорог  —  администрация  сельского поселения Алексеевка;

-  пользователи  автомобильными  дорогами  —  физические  и  юридические  лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения;

-  реконструкция  автомобильной  дороги  —  комплекс  работ,  при  выполнении которых  осуществляется  изменение  параметров  автомобильной  дороги,  еѐ  участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене и (или) восстановлению  конструктивных  элементов  автомобильной  дороги,  дорожных сооружений  и  (или)  их  частей,  выполнение  которых  осуществляется  в  пределах установленных  допустимых  значений  и  технических  характеристик  класса  и категории  автомобильной  дороги  и  при  выполнении  которых  затрагиваются конструктивные  и  иные  характеристики  надежности  и  безопасности  автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются  конструктивные  и  иные  характеристики  надежности  и  безопасности автомобильной дороги;

-  содержание  автомобильной  дороги  —  комплекс  работ  по  поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке еѐ технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Иные  понятия  и  термины  использованы  в  настоящей  Программе  в  значениях,

определенных  Федеральным  законом  от  08.11.2007г.N  257-ФЗ  «Об  автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2.	Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2018 - 2028 гг. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

3.	Краткая характеристика  сельского поселенияЛетниково

Сельское поселение Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области (Административный центр - с. Летниково)

Расположено на юге Самарской области в Алексеевском районе. Находится в его западной части. Удалено от райцентра Алексеевка на расстоянии 25 км, связано с ним автодорогой Алексеевка – Богдановка. Поселение занимает площадь 39 425 га.

Сельское поселение Летниково граничит с Большеглушицким районом на юго-западе, с Нефтегорском районом на северо-западе, на востоке имеет границу с сельским поселением Алексеевка Алексеевского района.

Территория поселения протянулось с юго-востока на северо-запад вдоль верхнего течения реки Чапаевка на 34 км.

Природно-географическая зона поселения – степь.

Растительный покров характеризуется с одной стороны значительным видовым разнообразием, с другой - высокой степенью антропогенной деятельности (распаханность территории поселения достигает более 70%), лесная растительность представлена лесопосадками, посаженными руками людей в 70 годы XX века.

В границу сельского поселения Летниково входит 7 населенных пунктов, расположенных на землях; СПК «Киров» (Ореховка, Сам.- Ивановка), бывшего колхоза имени Тельмана (Летниково, Славинка), Колхоз имени Ленина (Калашиновка, Горяйновка, Пушкарка).

Климат на территории поселения континентальный, характерно жаркое лето, холодная облачная зима.

Отмечается повышение числа дней с суховеями и засухой. В месяц выпадает 40-50 мм осадков. Дожди преимущественно ливневые, с грозами. Ветровой режим в течение года характеризуется значительным разнообразием. Но все же преобладают Юго-Западные ветра. Крупных водоемов, горных массивов и других природных образований на территории поселения нет.

3.1	Информация о генеральных планах поселения

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь территории (га) | Генеральный план поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Сельское поселение Летниково | 39425 | Утв.реш.Собрания представителей от 16.12.2013г.№89 |

Документом территориального планирования является генеральный план  сельского поселенияЛетниково, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3.2	Численность населения

По состоянию на 01.01.2018 года на территории поселения проживает следующее количество населения:

| № п\п | Населенные пункты | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | С.Летниково | 434 |
| 2 | С.Славинка | 262 |
| 3 | С.Ореховка | 462 |
| 4 | С.Самовольно-Ивановка | 499 |
| 5 | С.Калашиновка | 219 |
| 6 | С.Пушкарка | 23 |
| 7 | С.Горяйновка | 26 |
| ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ |  | 1925 |

33. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Алексеевка

Согласно статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилаязона;

- общественно-деловаязона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- иные территориальные зоны.

3.5. Жилая зона

Земельные участки в составе  жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки.

Застройка жилой зоны населённых пунктов сельского поселения представлена одноэтажными индивидуальными одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

- Характеристика инженерно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Летниково

4.1. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Летниково

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по дорогам общего пользования постоянными маршрутами, связывая населенные пункты поселения между собой.

Внешнее сообщение сельского поселения Летниково с областным центром Самара осуществляется по асфальтированной автомобильной дороге местного значения «Подъём-Михайловка – Алексеевка», проходящей по территории поселения севернее сёл Летниково и Ореховка. Далее по автотрассе федерального значения «Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном».

Внешнее сообщение сельского поселения с районным центром Алексеевка осуществляется по автодороге «Подъём-Михайловка – Алексеевка» и примыкающим к ней дорогам.

Перемещение местных жителей осуществляется по тем же дорогам.

4.2. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Все территории населённых пунктов сельского поселения Летниково связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надёжность транспортных связей между жилыми массивами, территориально разделёнными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

Дороги в населённых пунктах грунтовые или имеют асфальтобетонное покрытие.

В селе Летниково все улицы, кроме ул. Молодёжная, имеют твёрдое покрытие. В селе Славинка асфальтобетонное покрытие имеет только часть ул.Советская. В селе Ореховка твёрдое покрытие имеет протяжённая улица Кирова; улицы Заливная, Молодёжная и Заречная – грунтовые. Улицы в селе Самовольно-Ивановка заасфальтированы частично. В селе Калашиновка твёрдое покрытие только на ул. Ленинская. В сёлах Горяйновка и Пушкарка дороги грунтовые.

  - ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Летниковомуниципального района Алексеевский Самарской области

| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификационный номер | Общая протяженность, км | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальтобетонные, км | грунтощебеночные | грунтовые |
| Автомобильные дороги с.Летниково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.Захара Вобликова | 36 202 820 ОП МП 36Н-1 | 4,6 | 4,2 | 0,4 |  |
| 2 | Автомобильная дорога по ул.Мирная | 36 202 820 ОП МП 36Н-2 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |  |
| 3 | Автомобильная дорога по ул.Гаражная | 36 202 820 ОП МП 36Н-18 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 4 | Автомобильная дорога по пер.Центральный | 36 202 820 ОП МП 36Н-3 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Итого по с.Летниково |  |  | 7,6 | 6,5 | 1,1 |  |

| Автомобильные дороги с.Славинка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Автомобильная дорога по ул.Советская | 36 202 820 ОП МП 36Н-4 | 2,0 | 1,75 | 0,25 |  |
| 6 | Автомобильная дорога по ул.Заречная | 36 202 820 ОП МП 36Н-5 | 1,65 | 0,35 | 1,3 |  |
| 7 | Автомобильная дорога по ул.Степная | 36 202 820 ОП МП 36Н-14 | 1,1 | 1,1 |  |  |
| Итого по с.Славинка |  |  | 4,75 | 3,2 | 1,55 |  |

| Автомобильные дороги с.Ореховка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Автомобильная дорога по ул.Кирова | 36 202 820 ОП МП 36Н-6 | 5,0 | 3,3 | 1,7 |  |
| 9 | Автомобильная дорога по ул.Гаражная | 36 202 820 ОП МП 36Н-19 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 10 | Автомобильная дорога по ул.Молодежная | 36 202 820 ОП МП 36Н-7 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 11 | Автомобильная дорога по ул.Заречная | 36 202 820 ОП МП 36Н-8 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 12 | Автомобильная дорога по ул.Заливная | 36 202 820 ОП МП 36Н-9 | 0,3 |  | 0,3 |  |
| Итого по с.Ореховка |  |  | 7,9 | 4,9 | 3,0 |  |

| Автомобильные дороги с.Самовольно-Ивановка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Автомобильная дорога по ул.Куйбышева | 36 202 820 ОП МП 36Н-10 | 1,8 | 1,1 | 0,7 |  |
| 14 | Автомобильная дорога по ул.Красноярская | 36 202 820 ОП МП 36Н-11 | 1,8 | 1,3 | 0,5 |  |
| 15 | Автомобильная дорога по ул.Чапаевская |  | 2,5 | 0,8 | 1,7 |  |
| 16 | Автомобильная дорога по ул.Луговая | 36 202 820 ОП МП 36Н-20 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 17 | Автомобильная дорога по ул.Молодежная | 36 202 820 ОП МП 36Н-9 | 2,6 | 1,1 | 1,5 |  |
| Итого по с.Самовольно-Ивановка |  |  | 9,5 | 5,1 | 4,4 |  |

| Автомобильные дороги с.Калашиновка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Автомобильная дорога по ул.Ленинская | 36 202 820 ОП МП 36Н-15 | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 19 | Автомобильная дорога по ул.Молодежная | 36 202 820 ОП МП 36Н-16 | 0,6 |  | 0,6 |  |
| Итого по с.Калашиновка |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |

| Автомобильные дороги с.Пушкарка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Автомобильная дорога по ул.Горького | 36 202 820 ОП МП 36Н-17 | 1,4 | 1,2 | 0,2 |  |
| Итого по с.Пушкарка |  |  | 1,4 | 1,2 | 0,2 |  |

| Автомобильные дороги с.Горяйновка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Автомобильная дорога по ул.Октябрьская | 36 202 820 ОП МП 36Н-21 | 0,6 |  | 0,6 |  |
| Итого по п.Ленинградский |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ: |  |  | 32,85 | 20,9 | 11,95 |  |

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения Летниково

5.1  Прогноз социально – экономического и градостроительного развития

сельского поселения Летниково.

При  анализе  показателей  текущего  уровня  социально-экономического  и градостроительного  развития    сельского поселения,  отмечается следующее:

-   транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

-  наличие  трудовых  ресурсов  позволяет  обеспечить   потребности   населения   и

расширение производства.

Экономический прогноз

Развитие  сельского поселения Алексеевка  по  вероятностному  сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

-     сельского хозяйства;

-     инфраструктуры.

Устойчивое  экономическое  развитие  сельского поселения Алексеевка,  в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание  организационной  и  консультативной  помощи  начинающим

предпринимателям;

-      разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

-     снижение уровня административных барьеров;

-     формирование конкурентной среды;

-  расширение  информационно-консультационного  поля  в  сфере

предпринимательства.

По  итоговой  характеристике  социально-экономического  развития  поселение

можно рассматривать как:

-     перспективное  для  частных  инвестиций,  что  обосновывается  небольшим   ростом

экономики,  средним  уровнем  доходов  населения  и  средней  транспортной

доступностью;

-    имеющее  потенциал  социально-экономического        развития,        способное  самостоятельно  и  с  привлечением  средств  вышестоящих  бюджетов  обеспечить минимальные  стандарты  жизни  населения,  что  приведѐт  в  будущем  к  повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение  многофункционального  профиля  экономики  сельского  поселения

является  основой  его  устойчивого  развития.  Одним  из  важных  направлений

специализации  экономики  поселения  является  сельское  хозяйство.  В  перспективе

возрастет  доля  таких  направлений  как  транспортные  услуги  и  логистика,  торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

5.2    Прогноз  транспортного  спроса  сельского поселения, объемов  и  характера  передвижения  и  перевозок  грузов  по  видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

В  связи  с  отсутствием  предприятий  на  территории  Поселения  интенсивность грузового транспорта незначительная и изменений на расчетный срок  не ожидается.

5.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта,

имеющегося на территории сельского поселения.

Стабильная  ситуация  с  транспортным  спросом  населения  не  предполагает значительных  изменений  транспортной  инфраструктуры  по  видам  транспорта  в сельском поселении.

Воздушные перевозки на территории Поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории Поселения не развит.

Автомобильный  транспорт  –  важнейшая  составная  часть  инфраструктуры сельского поселения,  удовлетворяющая  потребностям  всех  отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды  продукции  между  производителями  и  потребителями,  осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.

Требования  к  обеспеченности  легкового  автотранспорта  автозаправочными станциями  (АЗС),  станциями  технического  обслуживания  (СТО)  и  местами постоянного  хранения  индивидуальных  легковых  автомобилей  обозначены  в  СП 42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка

на 1200 легковых автомобилей;

-  согласно  п.  11.26,  потребность  в  СТО  составляет:  один  пост  на  200  легковых

автомобилей;

-  согласно  п.  11.19,  общая  обеспеченность  закрытыми  и  открытыми  автостоянками

для  постоянного  хранения  автомобилей  должна  составлять  90%  расчетного  числа

индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и

наличия  объектов  дорожного  сервиса,  видно,  что  в  настоящее  время  поселение  не

обеспечено:

-  Станции Технического Обслуживания - мощностью два поста;

-  Размещение  гаражей  на  сегодняшний  день  не  требуется.

Для  соблюдения  нормативов минимальной  обеспеченности  населения  пунктами

технического  обслуживания  автомобильного  транспорта  в  расчетный  срок  в

поселении  планируется  развитие  объектов  придорожного  сервиса.

5.4 Прогноз развития дорожной сетисельского поселения Летниково.

Реализация  муниципальной  программы  позволит  сохранить  существующую сеть  автомобильных  дорог  за  счет  качественного  содержания,  осуществления контроля  за  перевозкой  грузов,  инструментальной  диагностике  технического состояния  автомобильных  дорог  и  искусственных  сооружений  на  них,  повысить качественные  характеристики  дорожных  покрытий  и  безопасность  дорожного движения  за  счет  проведения  целевых  мероприятий  по  ремонту,  капитальному ремонту,  реконструкции  автомобильных  дорог,  применения  новых  технологий  и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.    В  результате  реализации  Программы  планируется  достигнуть  следующих показателей:

-  Увеличение  доли  муниципальных  автомобильных  дорог  местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;

-  Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и искусственных сооружений на них в полном объеме.

-  Ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения

протяженностью  в среднем  0,5км в год

-   Оценка технического состояния искусственных сооружений (мостов)- 1 единица;

-   Разработка проектов и капитальный ремонт искусственных  сооружений  (мостов)- 1ед.

-   Проектирование  и  строительство  тротуаров  в  центральных  частях  населенных

пунктов Поселения.

-   Проектирование и строительство велосипедных дорожек.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении  темпов  роста  экономики  и  уровня  инвестиционной  активности, возникновении  бюджетного  дефицита,  сокращения  объемов  финансирования дорожной отрасли;

-   риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым,

ускоренный  рост  цен  на  строительные  материалы,  машины,  специализированное оборудование,  что  может  привести  к  увеличению  стоимости  дорожных  работ, снижению  объемов  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  ремонта  и содержания автомобильных дорог местного значения;

-   риск  задержки  завершения  перехода  на  финансирование  работ  по  содержанию,

ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения  в  соответствии  с нормативами  денежных  затрат,  что  не позволит  в период реализации  Программы  существенно  сократить  накопленное  в  предыдущий  период отставание  в  выполнении  ремонтных  работ  на  сети  автомобильных  дорог  и достичь запланированных в Программе величин показателей.

5.5 Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

-   постоянно возрастающая мобильность населения

-  массовое  пренебрежение  требованиями  безопасности  дорожного  движения  со

стороны участников движения;

-   неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

-   недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

-   несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации ,необходимо:

-  Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на

автомобильных  дорогах  общего  пользования  и  улично-дорожной  сети  населѐнных

пунктов сельского поселения.

-  Повышение  правового  сознания  и  предупреждения  опасного  поведения  среди

населения, в том числе среди несовершеннолетних

Если   в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей

безопасности дорожного движения благоприятный.

6.  Оценка  эффективности  мероприятий  по  проектированию, строительству,  реконструкции  объектов  транспортной  инфраструктуры предлагаемого  к  реализации  варианта  развития  транспортной инфраструктуры.

Комплексная  оценка  эффективности  реализации  мероприятий  Программы осуществляется  ежегодно  в  течение  всего  срока  ее  реализации  и  по  окончании  ее реализации  и  включает  в  себя  оценку  степени  выполнения  мероприятий муниципальной  программы  и  оценку  эффективности  реализации  муниципальной программы.

Критериями  оценки  эффективности  реализации  Программы  являются  степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

6.1. Оценка  эффективности  реализации муниципальной  программы  осуществляется

ежегодно  по  итогам  ее  исполнения  за  отчетный  финансовый  год  и  в  целом  после

завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и

соисполнителями.

6.2.  Оценка  эффективности  муниципальной  программы  осуществляется  с использованием  следующих  критериев:  полнота  и  эффективность  использования средств  бюджета  на  реализацию  муниципальной  программы;  степень  достижения планируемых значений показателей муниципальной программы

6.3. Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый  год  осуществляется  в  три  этапа,  раздельно  по  каждому  из  критериев оценки эффективности муниципальной программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота  и  эффективность  использования  средств  бюджета  на  реализацию муниципальной программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию

«степень  достижения  планируемых  значений  показателей  муниципальной программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

6.4. Итоговая  оценка  эффективности муниципальной программы  (Pитог)  не  является

абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы.

Каждый критерий подлежит самостоятельному  анализу причин  его выполнения  (или

невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

6.5.  Расчет  P1  -  оценки  эффективности  муниципальной  программы  по  критерию

«полнота  и  эффективность  использования  средств  бюджета  на  реализацию

муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%,  (1)

где:

Vфакт  -  фактический  объем  бюджетных  средств,  направленных  на  реализацию

муниципальной программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К  «положительной  экономии»  относится:  экономия  средств бюджетов    в результате

осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

6.6. Интерпретация  оценки  эффективности  муниципальной  программы  по  критерию

«полнота  и  эффективность  использования  средств  бюджетов  на  реализацию

муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если  P1 = 100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если  80% < P1 < 100%;

муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.

6.7.  Расчет  P2  -  оценки  эффективности  муниципальной  программы  по  критерию

«степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»

осуществляется по формуле:   P2 = SUM Ki / N,    i = 1     (2),  где

Ki  -  исполнение  i  планируемого  значения  показателя  муниципальной  программы  за

отчетный год в процентах;

N  -  число  планируемых  значений  показателей  муниципальной  программы.

Исполнение  по  каждому  показателю  муниципальной  программы  за  отчетный  год

осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пiпл * 100%,     (3)

где:

Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пiпл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2

раза,    то  расчет  исполнения  по  каждому  показателю  муниципальной  программы  за

отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%.     (4)

В  случае  если  планом  установлено  значение  показателя  равное  нулю,    то  при

превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому

показателю  осуществляется по формуле:

Ki = 0%.     (5

6.8. Интерпретация  оценки  эффективности муниципальной  программы  по  критерию

«степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»

осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;

муниципальная  программа  выполнена  в  полном  объеме,  если  90%  <  P2  <  100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если  75% < P2 < 95%

муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.

6.9.  Итоговая  оценка  эффективности  муниципальной  программы  осуществляется  по

формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2,     (6)

где:

Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

6.10.  Интерпретация  итоговой  оценки  эффективности  муниципальной  программы

осуществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная;

90% < P итог < 100% эффективная;

75% < P итог < 90% умеренно эффективная;

P итог < 75%  неэффективная.

Приложение №1

к программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий по комплексному развитию транспортной инфраструктурысельского поселения Летниково на 2018-2028гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2021 | 2022-2024 | 2025-2028 |
| 1 | Отсыпка щебнем автомобильной дороги по ул.Заречная в с. Славинка |  | 1500,0 |  |  |
| 2 | Отсыпка щебнем автомобильной дороги по ул.Мирная в с. Летниково |  | 500,0 |  |  |
| 3 | Отсыпка щебнем автомобильной дороги по ул. Заливная в с. Ореховка |  | 500,0 |  |  |
| 4 | Отсыпка щебнем ул. Кирова в с.Ореховка |  |  | 1000,0 |  |
| 5 | Отсыпка щебнем Автомобильной дороги по ул.Молодежной С.Ореховка |  | 1500,0 | 500,0 |  |
| 6 | Отсыпка щебнем автомобильной дороги в с.Славинка по ул.Советской |  |  | 500,0 |  |
| 7 | Ямочный ремонт автомобильной дороги в с.Самовольно-Ивановка по ул.Молодежная |  |  | 500,0 |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги в с.Летниково по переулку Центральному |  |  | 1000,0 |  |
| 9 | Отсыпка щебнем автомобильной дороги в с.Самовольно- Ивановка по ул.Красноярской |  | 700,0 | 500,0 |  |
| 10 | Отсыпка щебнем автомобильной дороги в с.Калашиновка по ул. Ленинской |  |  |  | 700,0 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги в с.Летниково по ул.Захара Вобликова |  |  |  | 1000,0 |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги в с.Ореховка по ул.Молодежная |  |  |  | 800,0 |
| ИТОГО |  |  | 4700,0 | 4000,0 | 2500,0 |
| ВСЕГО |  |  | 11200,0 |  |  |